СЕЛЬСКАЯ ДУМА

муниципального образования «Сельское поселение

«Село Воскресенск» Кировского района

### РЕШЕНИЕ

#### 21 октября 2014 г.                                                                                                   № 160

| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Село Воскресенск» на 2015-2024 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение «Село Воскресенск», Сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Село Воскресенск» на 2015-2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу сельского поселения «Село Воскресенск» Хмелевскую В.В.

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район» и распространяется на правоотношения, возникающие в 01 января 2015 года.

Глава  сельского поселения  		В.В. Хмелевская

Утверждена

решением  Сельской Думы

сельского поселения

«Село Воскресенск»

### от  21.10.2014 года  № 160

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сельское поселение «Село Воскресенск»

на 2015-2024 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение «Село Воскресенск» на 2015-2024» |
| --- | --- |
| 2. Основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 3. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Воскресенск» |
| 4. Цели муниципальной программы | - оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения; |
| 5. Задачи муниципальной программы | - улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения «Село Воскресенск»; - рациональное и эффективное использование природных ресурсов; - перспективное развитие жилищного и иного строительства; - приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Воскресенск», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - % уровня газификации домов сетевым газом - количество 6,76 км введенных в эксплуатацию газовых сетей; - % обеспечения питьевой водой населения централизованным водоснабжением; - количество 6,19 км введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения; Канализация – 1,6 км; - строительство, реконструкция систем канализации; - % снижения затрат на электроэнергию; - количество граждан, проживающих в сельской местности, получивших жилье; |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2024 гг. |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 29378 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств местного бюджета. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Село Воскресенск» (газом, водой, канализацией и т.д.); - - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Село Воскресенск» - улучшение жилищных условий сельских жителей; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении «Село Воскресенск» |

- 1. Введение

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Воскресенск» на 2015-2024 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Воскресенск» - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на территории сельского поселения «Село Воскресенск», которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, развития сельского хозяйства, улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Воскресенск».

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами, минимизации издержек за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам по обоснованным ценам.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сельское поселение «Село Воскресенск» расположено на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области. Центр сельского поселения – село Воскресенск находится в 5 км на север от города Кирова. По территории поселения проходят дороги «Брянск-Людиново-Киров»-А101-Москва-Малоярославец-Рославль, «Брянск-Людиново-Киров»-Лосиное, Бережки-Тешевичи, объездная дорога г. Кирова, Голосиловка-Дурино.   Площадь сельского поселения – 5297,02 га.

Муниципальное образование «Сельское поселение «Село Воскресенск» включает в себя 7 (семь) населенных пунктов:

- с. Воскресенск,

- д. Санатория «Нагорное»,

- д. Тешевичи,

- д. Дурино,

- д. Дебря,

- д. Голосиловка,

- ст. Ужать.

Численность населения муниципального образования составляет 1164 человека.

Административным центром сельского поселения «Село Воскресенск» является с. Воскресенск.

2.1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Социально - инженерная инфраструктура.

Низкий уровень обеспеченности территории сельского поселения объектами социально - инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи. Решение данной проблемы является приоритетным. При этом в основе решения поставленной задачи повышения качества жизни в сельской местности необходимо предусматривать использование комплексного подхода к развитию территории муниципального образования «Сельское поселение «Село Воскресенск» с учетом обеспеченности необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры и перспективного плана развития поселения.

Водоснабжение.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватывать всю жилую постройку населенных пунктов, обеспечить учреждения, сельскохозяйственные предприятия хозяйственно-питьевой водой, полив зеленых насаждений, улиц и пожаротушение.

Общий износ водопроводных сетей составляет более 30 %.

100 % водопроводов из чугунных труб находятся в эксплуатации более 30 лет.

Высокий физический износ водопроводных сетей приводит к частому возникновению аварий:  2005г - 4 шт.,  2006г  -4 шт., 2007г – 3шт., 2008г – 4 шт., 2009г – 3 шт., 2010г – 3 шт., 2011г – 5 шт.

Общая протяженность сетей водоснабжения – 6,19 км.

Централизованная система водоснабжения расположена в 3 населенных пунктах сельского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 11031 кв. м., 58 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

Система водоснабжения с. Воскресенск

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в западной части деревни.

Система водоснабжения дер. Санатория «Нагорное»

Водоснабжение деревни осуществляется от двух артезианских скважин и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в северной части деревни.

Система водоснабжения дер. Тешевичи

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Водозаборные сооружения располагаются в восточной части деревни.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации присутствует в дер. Санатория «Нагорное». Система канализации – самотечная. Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения, расположенные на окраине населенного пункта дер. Санатория «Нагорное», после очистки стоки попадают в р. Болву. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как удовлетворительное.

Водоснабжения населенных пунктов предусматривается от существующих скважин и водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 130,5 | 130,5 | 156,6 |
| Первая очередь(2022г) | 250 | 146,2 | 146,2 | 175,4 |
| Расчетный срок (2037г) | 250 | 157,5 | 157,5 | 189,0 |

На первую очередь предлагается постепенная реконструкция водопроводных сетей (замена труб и оборудования скважин). На перспективу необходима организация забора, постоянных химических анализов подземных вод.

Водоотведение.

Реализация данного направления Программы обуславливается необходимостью решения следующих проблемных вопросов:

- обеспечение прохождения всего объема сточных вод, образующегося на территории сельского поселения, через очистные сооружения;

- увеличение объема сточных вод, качество очистки которых соответствует нормативам на сброс в водные объекты.

Программные мероприятия сконцентрированы на строительстве новых комплексов очистных сооружений.

При проектировании станций приоритеты будут отдаваться передовым технологиям очистки сточных вод и обработки образующихся осадков, реализованным на технологическом оборудовании российского производства.

В результате реализации программных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения в сельском поселении прекратится сброс в водные объекты неочищенных стоков, сократится объем сброса загрязняющих веществ. Тем самым улучшится санитарное состояние водных объектов поселения и уменьшится загрязнение подземных водоносных горизонтов.

В настоящее время централизованная система канализации присутствует в дер. Санатория «Нагорное». Система канализации – самотечная. Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения, расположенные на окраине населенного пункта дер. Санатория «Нагорное», после очистки стоки попадают в р. Болву. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как удовлетворительное.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования.

Энергосбережение.

Направление программы «энергосбережение» - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. Основными документами по реализации политики энергосбережения являются: Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Калужской области  от 01.05.2010 №12-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Калужской области».

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории сельского поселения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения.

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи: - ЛЭП 110 кВ «Чипляево – Фаянсовая»;

- ЛЭП 35 кВ «Выползово – Фаянсовая»;

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Газификация.

По территории сельского поселения «Село Воскресенск» проходит межпоселковый газопровод высокого давления от г. Кирова к дер. Тешевичи.

В настоящее время газифицировано 4 населенных пункта, расположенных на территории сельского поселения «Село Воскресенск». Планируется проведение работ по газификации д. Дурино.

Газификация сельских населенных пунктов сельского поселения «Село Воскресенск» позволила создать условия для перевода котельных на природный газ, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления, повысит уровень коммунального обустройства    поселения, а так же позволит создать условия для развития экономики поселения с учётом энергетической и экологической безопасности.

Жилищный фонд

Приоритетами данного направления программы являются – повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности сельского поселения.

Существующий жилой фонд сельского поселения «Село Воскресенск» представлен, в основном, одноэтажными жилыми домами усадебного типа и 2-х этажными многоквартирными жилыми домами.

В настоящее время в администрации сельского поселения состоит на учете на улучшение жилищных условий 3 семьи. Данные граждане не обладают собственными средствами на приобретение жилья.

Жилищный фонд МО СП «Село Воскресенск» по состоянию на 01.01.2012 г.  составил 18900 м2 общей площади.

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Цели, задачи программы.

Цели программы:

- оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, систем канализации, уличного освещения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния;

- обеспечение рационального  использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение  объемов  потребления  всех  видов  топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. специалистов, работающих в сельской местности;

Задачи Программы:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном  секторе сельского поселения «Село Воскресенск»;

- рациональное и эффективное использование природных ресурсов;

- перспективное развитие жилищного и иного строительства;

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости и дальнейшее их содержание;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Воскресенск», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования.

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение уровня инженерного обустройства территории сельского поселения «Село Воскресенск» (газом, водой, канализацией и т.д.);

- - повышения эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения «Село Воскресенск»;

- улучшение жилищных условий сельских жителей;

- улучшение экологической обстановки в поселении.

- 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальной программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2015-2024 годов.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течении всего срока действия муниципальной программы.

- Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Село Воскресенск»

ОБОСНОВАНИЕ

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО ВОСКРЕСЕНСК»

| № | Наименование показателей | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 29378 | 2602 | 2606 | 2997 | 2904 | 2999 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения | 29378 | 2602 | 2606 | 2997 | 2904 | 2999 |
|  | - иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сельское поселение

«Село Воскресенск»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реали-зации | Сумма расходов тыс. руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Газификация | 2015-2024 г.г. | 300 | 300 | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2015-2024 г.г. | 1810 | 280 | 280 | 150 | 150 | 150 |
| 3. | Содержание и ремонт уличного освещения | 2015-2024 г.г. | 3569 | 300 | 300 | 384 | 390 | 395 |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения | 2015-2024 г.г. | 2250 | 225 | 225 | 230 | 230 | 240 |
| 5. | Мероприятия по содержанию жилищного фонда | 2015-2024 г.г. | 3420 | - | 220 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Строительство плоскостных спортивных площадок | 2015-2024 г.г. | 692 | 6 | 6 | 180 | - | - |
| 6. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры | 2015-2024 г.г. | 17201 | 1479 | 1562 | 1640 | 1720 | 1800 |
| 7. | Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в поселении | 2015-2024 г.г. | 136 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 8. | Итого |  | 29378 | 2602 | 2606 | 2997 | 2904 | 2999 |

Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом  реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Село Воскресенск». Ежегодно с учетом реализации программных мероприятий уточняются объемы средств, необходимых для их финансирования в очередном году и предоставляет необходимые материалы в соответствии с действующим Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета сельского поселения «Село Воскресенск» на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация сельского поселения «Село Воскресенск» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.