**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Село Воскресенск», утверждённой постановлением от 10.03.20 № 14**

 **(в редакции от 20.02.21 № 6; от 04.02.2022 № 5, от 13.02.2023 № 9)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Село Воскресенск» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Село Воскресенск».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
	1. Основными целями программы являются:

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

 1.2 Основными задачами муниципальной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения «Село Воскресенск»

**В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:**

- летнее содержание дорог,

- зимнее содержание дорог.

-ремонт участков автодорог, д. Санатория «Нагорное, ул.Дачная, ул. Черемушки. – грейдирование и подсыпка дорог д. Дурино, д.Санатория «Нагорное».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| зимнее содержание дорог, км | 92 | 92 | 100 |
| летнее содержание дорог, км | 5 | 5 | 100 |
| ямочный ремонт дорог, км | 5 | 5 | 100 |
| подсыпка выбитых участков дорог, км | 5 | 5 | 100 |
| закупка щебня для ремонта и подсыпки дорог, т | 2 | 2 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

 m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

 i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

 **(1/5)\*(100 +100+100+100+100)=100%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог «Село Воскресенск» израсходовано 563100 рублей, что составляет 98% от предусмотренного на 2022 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План****тыс.руб.** | **Факт****тыс.руб.** | **% выполнения плана** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного пользования и искусственных | 200 | 188,905 | 94 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог | 374,195 | 374,195 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Воскресенск» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Село Воскресенск».

**(1/2)\*(94+100)=97%**

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | **Показатель достижения результата** **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного пользования и искусственных | летнее и зимнее содержание автодорогмеханическое окашивание обочин | 1 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог | Ремонт участков автодорог, закупка щебня, ямочный ремонт. | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(1+1)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Село Воскресенск».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+97+100)/3=99 %**

 Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог «Село Воскресенск» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет **99 %.**

**Глава администрации сельского поселения Н.И. Митрохов**